# Reparto de tareas — LoopStock

## Ali — Productos e inventario

Responsable del catálogo y el stock

Tu parte

1. Backend: productos

- Crear el modelo Product.js con Mongoose.

- Definir campos: nombre, SKU, marca, modelo, categoría, descripción, precio, coste, stock, stock mínimo, proveedor y estado.

- Validar los datos y hacer que el SKU sea único.

- Crear products.controller.js, products.routes.js y products.service.js.

- Implementar el CRUD: listar, consultar, crear, editar y eliminar productos.

- Añadir búsqueda, filtros por categoría y paginación.

- Crear el endpoint para consultar productos con stock bajo. 2. Frontend: productos

- Diseñar products.html con la tabla del catálogo.

- Diseñar product-form.html para crear y editar productos.

- Crear products.js para comunicarse con la API.

- Mostrar errores de validación y mensajes de confirmación.

- Aplicar los permisos correspondientes a cada rol. 3. Pruebas

- Probar el CRUD con Postman o Thunder Client.

- Comprobar SKU duplicados, campos inválidos y productos inexistentes.

- Verificar que no se puede eliminar un producto que tenga movimientos asociados sin aplicar una política adecuada. Entregables: modelo, rutas, controlador, servicio, páginas de productos y pruebas.

## Coral — Autenticación, proveedores e importación

Responsable de acceso y carga de datos

1. Backend: usuarios y seguridad

- Crear el modelo User.js.

- Implementar el login con JWT y contraseñas cifradas.

- Crear los middlewares de autenticación y autorización por roles.

- Definir los permisos de Admin y Empleado.

- Preparar una forma segura de crear el primer usuario administrador. 2. Backend: proveedores

- Crear el modelo Supplier.js.

- Implementar el CRUD de proveedores.

- Validar email, teléfono y campos obligatorios.

- Coordinar el modelo de proveedor con el campo supplier de los productos de Ali. 3. Backend: importación CSV

- Configurar Multer para recibir archivos CSV.

- Validar estructura, columnas y tipos de datos.

- Detectar SKU duplicados y registrar errores por fila.

- Crear ImportJob.js y guardar el resumen de cada importación. 4. Frontend

- Crear login.html y auth.js.

- Crear suppliers.html y su JavaScript.

- Crear imports.html y su JavaScript. Entregables: autenticación, roles, gestión de proveedores e importación CSV.